🏥

HumaVE

Sistema Nacional de Respuesta Humanitaria

Venezuela

PRD + SDD — Versión Simplificada para Ejecución Rápida

Versión 1.0  |  Junio 2026

Equipo InteligencIA / Coordinacion Humanitaria

Stack

PWA (React + Vite) — sin instalacion, funciona en Android 8+

Supabase — base de datos, autenticacion y almacenamiento de fotos

n8n (VPS existente) — automatizaciones y alertas

Google Sheets + Drive — reportes para ONGs y coordinadores

WhatsApp Business API — alertas de stock y actas de envio

# Resumen Ejecutivo

Este documento define los requisitos y el diseno tecnico de HumaVE, un sistema offline-first para gestion humanitaria en Venezuela operable desde telefonos Android con conectividad intermitente. Cubre cuatro modulos criticos:

- Registro y busqueda de personas desaparecidas

- Control de inventario en centros de acopio

- Monitoreo de aforo en refugios, hospitales y clinicas

- Seguimiento logistico de envios entre centros

| Parametro | Detalle |
| --- | --- |
| Stack principal | PWA React + Supabase + n8n + Google Sheets |
| Hardware requerido | Solo telefonos Android 8+ (sin servidor local, sin hardware adicional) |
| Costo estimado MVP | USD 0–25/mes (Supabase Free + VPS existente) |
| Equipo | 1 PM, 2 Backend, 2 Frontend/Mobile, 1 DevOps, 1 QA |
| Duracion MVP | 8 semanas / 4 sprints de 2 semanas |
| Centros piloto | 3 centros en fase inicial |
| Esfuerzo total MVP | ~514 horas |

## Indice del Documento

# PARTE 1 — PRD: DOCUMENTO DE REQUISITOS DE PRODUCTO

## 1.1 Vision y Objetivo

Proveer a voluntarios, operadores y coordinadores humanitarios una herramienta movil sencilla que funcione sin internet y sincronice datos cuando haya senal, eliminando el papel y reduciendo el tiempo de registro de personas y bienes de horas a minutos.

## 1.2 Alcance

Incluido en MVP:

- Registro y busqueda de personas (datos basicos + foto)

- Inventario de bienes en centros de acopio (entradas/salidas/stock)

- Control de aforo en refugios, hospitales y clinicas

- Registro de envios entre centros con acta digital

- Reportes automaticos a Google Sheets via n8n

- App PWA (sin instalacion, funciona en Chrome Android)

- Sincronizacion offline/online automatica

Excluido (fuera de alcance):

- Reconocimiento facial automatico con IA (requiere GPU — se usa revision visual manual)

- Integracion con SAIME o sistemas gubernamentales

- App nativa iOS, ERP completo, Keycloak u otros servicios de identidad complejos

## 1.3 Usuarios y Roles

| Rol | Descripcion | Permisos clave |
| --- | --- | --- |
| Voluntario | Registra personas y bienes en campo | Crear/ver registros, check-in/out aforo |
| Operador de Centro | Gestiona inventario y personas en su centro | Todo lo anterior + editar inventario + reportes de su centro |
| Verificador | Confirma coincidencias de personas desaparecidas | Ver fotos + aprobar/rechazar coincidencias |
| Coordinador Nacional | Vision global, gestion de centros y usuarios | Acceso total + crear usuarios + exportar datos |
| ONG / Observador | Solo reportes agregados (sin datos personales) | Ver dashboards sin PII individual |

## 1.4 User Stories — Priorizadas por MoSCoW

MUST — Obligatorio para MVP

US-01 [MUST] — Registro offline de persona

Como voluntario, quiero registrar una persona con foto y datos basicos en menos de 2 minutos, aunque no tenga internet, para no perder informacion en campo.

Criterio: El formulario guarda localmente en <5 seg. Al reconectar sincroniza automaticamente. Campos minimos: nombre, edad, sexo, foto, fecha, centro.

US-02 [MUST] — Busqueda de persona desaparecida

Como familiar, quiero buscar a una persona desaparecida por nombre o descripcion para saber si fue registrada en algun centro.

Criterio: La busqueda retorna resultados en <3 seg con foto. Funciona con nombre parcial. Muestra centro donde fue vista.

US-03 [MUST] — Control de inventario

Como operador, quiero registrar entradas y salidas de bienes (agua, alimentos, medicamentos) con cantidad y lote para controlar el stock.

Criterio: Registro de movimiento en <1 min. Stock actualiza automaticamente. Alerta visible si stock < minimo configurado.

US-04 [MUST] — Dashboard de aforo

Como coordinador, quiero ver el aforo actual de cada refugio/clinica para tomar decisiones de redistribucion.

Criterio: Panel muestra ocupacion actual vs capacidad maxima con indicador verde/amarillo/rojo. Se actualiza al sincronizar.

US-05 [MUST] — Check-in y check-out de personas

Como voluntario, quiero registrar la entrada y salida de personas en un refugio para mantener el aforo actualizado.

Criterio: Check-in busca persona registrada o permite registro rapido. Contador actualiza en tiempo real. No se permite doble check-in.

US-06 [MUST] — Acta de envio por WhatsApp

Como operador, quiero registrar un envio de bienes con acta digital para dejar trazabilidad y compartirla por WhatsApp.

Criterio: Acta incluye: origen, destino, items, cantidades, responsable, fecha. Boton comparte por WhatsApp en 1 tap.

US-07 [MUST] — Reporte nocturno a Google Sheets

Como coordinador, quiero que los datos se exporten automaticamente a Google Sheets cada noche para compartirlos con ONGs.

Criterio: n8n ejecuta el flujo a las 23:00. Sheet actualizado con totales por centro. Sin datos personales en el Sheet.

SHOULD — Release 2

US-08 [SHOULD] — Busqueda visual con verificacion humana

Como verificador, quiero comparar foto de desaparecido con registros filtrados para confirmar coincidencias manualmente.

Criterio: Sistema muestra hasta 20 fotos filtradas por edad/sexo/zona. Verificador aprueba o rechaza. Se notifica al familiar.

US-09 [SHOULD] — Alerta WhatsApp stock critico

Como operador, quiero recibir alertas por WhatsApp cuando el stock de un item critico este por agotarse.

Criterio: Alerta enviada cuando stock < minimo. Mensaje incluye: item, cantidad actual, centro.

US-10 [SHOULD] — Gestion de usuarios desde la app

Como coordinador, quiero gestionar usuarios (crear, suspender, cambiar rol) desde la app.

Criterio: Solo coordinadores crean usuarios. Usuario nuevo recibe credenciales por WhatsApp o SMS.

COULD — Release 3

US-11 [COULD] — Mapa de centros activos

Como ONG, quiero ver un mapa con centros activos y su aforo para planificar operaciones.

Criterio: Mapa OpenStreetMap con marcadores de color segun ocupacion.

US-12 [COULD] — Informe PDF semanal

Como coordinador, quiero generar un informe semanal en PDF con estadisticas de todos los centros.

Criterio: El informe se genera con un clic e incluye: personas, stock critico, movimientos, aforo promedio.

## 1.5 Requisitos Funcionales Detallados

### RF-01: Registro de Personas

| Campo | Tipo | Obligatorio | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| nombre | Texto | Si | Busqueda insensible a mayusculas y tildes |
| edad_aprox | Numero entero | No | Rango: 0-120 |
| sexo | Opciones | No | M / F / Otro / No especificado |
| doc_identidad | Texto | No | Cedula, pasaporte u otro |
| municipio_origen | Texto | No | Texto libre |
| condicion_medica | Texto | No | Notas de salud relevantes |
| foto | Imagen JPG | No | Comprimida a max 200KB automaticamente |
| consentimiento | Booleano | SI | Casilla obligatoria con timestamp |
| centro_registro_id | UUID | Si | Se asigna automaticamente al operador |

⚠ Privacidad: La casilla de consentimiento es obligatoria y bloqueante. Sin consentimiento no se puede guardar el registro.

### RF-02: Busqueda de Personas

- Busqueda por nombre parcial (insensible a tildes y mayusculas)

- Filtros: edad aproximada (+/-10 anos), sexo, municipio de origen, centro, fecha

- Busqueda visual: subir foto → filtrar por edad/sexo/zona → revision manual por verificador

- Resultado: lista con foto, nombre, centro donde fue vista y fecha de registro

- Boton 'Reportar coincidencia' que notifica al verificador

### RF-03: Inventario

| Tipo de movimiento | Descripcion | Efecto en stock |
| --- | --- | --- |
| Entrada | Recepcion de bienes (donacion, compra, transferencia recibida) | + cantidad |
| Salida | Distribucion a personas o consumo del centro | - cantidad |
| Transferencia | Envio a otro centro (genera acta) | - en origen, + en destino al recibir |

Alerta de stock critico: cuando stock_actual < stock_minimo, se muestra alerta en app. En Release 2 se agrega envio por WhatsApp.

### RF-04: Aforo

| Indicador | Condicion | Color |
| --- | --- | --- |
| Normal | Ocupacion < 70% | Verde |
| Alerta | Ocupacion 70% - 90% | Amarillo |
| Critico | Ocupacion > 90% | Rojo |

## 1.6 Requisitos No Funcionales

| Categoria | Requisito |
| --- | --- |
| Disponibilidad | 99% uptime mensual (Supabase garantiza 99.9%) |
| Rendimiento offline | Hasta 1,000 registros locales sin degradacion visible |
| Sincronizacion | 500 registros en <60 segundos con conexion 3G |
| Compatibilidad | Android 8+ (Chrome), iOS Safari 14+, sin instalacion de app |
| Almacenamiento local | Max 50MB en cache del navegador (fotos comprimidas) |
| Seguridad | HTTPS obligatorio, JWT con expiracion 8h, bcrypt para contrasenas |
| Privacidad | Datos personales solo accesibles por rol habilitado; fotos no van a Sheets |
| Escalabilidad | Supabase Free/Pro soporta hasta 500 usuarios concurrentes sin cambios |
| Tamano de foto | Compresion automatica a <200KB antes de subir |
| Idioma | Espanol unicamente |

## 1.7 Flujos de Datos y Privacidad

- Datos en transito: HTTPS/TLS 1.2+ en todas las comunicaciones

- Datos en reposo: Supabase cifra con AES-256 por defecto

- Retencion: datos de personas se conservan 24 meses; luego se anonimizan (nombre -> Persona_[ID], foto eliminada)

- Consentimiento: casilla obligatoria en cada registro con timestamp guardado en DB

- Acceso: Row Level Security (RLS) en Supabase. Voluntario solo ve su centro

- Exportacion: reportes a Sheets solo incluyen totales (sin nombres, fotos ni IDs)

⚠ Dependencia legal: Consultar con abogado venezolano sobre Ley de Proteccion de Datos Personales. Hasta entonces, aplicar principios GDPR como referencia.

## 1.8 KPIs y Metricas de Exito

| KPI | Meta MVP | Meta Release 2 |
| --- | --- | --- |
| Tiempo promedio de registro de persona | < 2 minutos | < 1.5 minutos |
| Tasa de sincronizacion exitosa | > 95% | > 98% |
| Stock-outs no detectados | 0 (con alertas activas) | 0 |
| Tiempo de busqueda de persona | < 3 segundos | < 2 segundos |
| Centros usando el sistema | 3 (piloto) | 10+ |
| Registros sincronizados sin error | > 99% | > 99.5% |

## 1.9 Roadmap y Releases

| Release | Sprints | Semanas | Contenido principal |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 1-4 | 1-8 | Personas, busqueda, inventario, aforo, envios, sync offline, roles, Sheets |
| Release 2 | 5-6 | 9-12 | Alertas WhatsApp, busqueda visual, gestion usuarios, mapa OSM |
| Release 3 | 7-8 | 13-16 | Informe PDF, estadisticas avanzadas, modo quiosco, historico aforo |

# PARTE 2 — SDD: DOCUMENTO DE DISENO DE SOFTWARE

## 2.1 Arquitectura General

El sistema utiliza una arquitectura simple de tres capas optimizada para dispositivos moviles con conectividad intermitente:

| Capa | Tecnologia | Funcion |
| --- | --- | --- |
| Cliente movil | PWA React + Vite + Workbox | Interfaz de usuario, cache offline, sync queue en IndexedDB |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage) | API REST auto-generada, RLS, almacenamiento de fotos, triggers |
| Automatizacion | n8n (en VPS existente con Docker/Traefik) | Reporte nocturno, alertas WhatsApp, integracion Sheets |
| Reportes | Google Sheets + Google Drive | Dashboard para ONGs, historico de datos agregados sin PII |

Flujo de datos:

- Dispositivo movil → Supabase (HTTPS) cuando hay internet

- Dispositivo movil → IndexedDB (local) cuando no hay internet

- Supabase → n8n (webhook) para alertas de stock critico

- n8n → Google Sheets (OAuth2) para reportes nocturnos

- n8n → WhatsApp Business API para alertas y confirmaciones

- App → WhatsApp (deep link) para compartir actas de envio

⚠ El VPS de Wuilger ya tiene Docker + Traefik + n8n corriendo. Solo se necesita agregar las credenciales de Supabase y Google en n8n.

## 2.2 Esquema de Base de Datos

### Tabla: centros

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | uuid_generate_v4() |
| nombre | TEXT NOT NULL | Refugio Petare Norte |
| tipo | TEXT | refugio / hospital / clinica / acopio |
| capacidad_max | INTEGER | 60 |
| municipio | TEXT | Sucre |
| coordenadas | TEXT | 10.4806,-66.9036 |
| activo | BOOLEAN | true |

### Tabla: personas

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | uuid_generate_v4() |
| nombre | TEXT NOT NULL | Ana Garcia |
| edad_aprox | INTEGER | 35 |
| sexo | TEXT | F |
| foto_url | TEXT | https://[proyecto].supabase.co/storage/v1/object/... |
| consentimiento | BOOLEAN NOT NULL | true |
| consentimiento_ts | TIMESTAMP | 2026-06-10T14:30:00Z |
| centro_registro_id | UUID FK | uuid-centro |
| creado_en | TIMESTAMP | now() |

### Tabla: items_inventario

| Campo | Tipo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PK | uuid_generate_v4() |
| nombre | TEXT NOT NULL | Agua potable |
| categoria | TEXT | agua |
| unidad | TEXT | litros |
| stock_minimo | INTEGER | 100 |
| stock_actual | INTEGER | 350 (calculado por trigger) |
| centro_id | UUID FK | uuid-centro |

### Otras tablas

| Tabla | Proposito | Campos clave |
| --- | --- | --- |
| usuarios | Extiende Supabase Auth con rol y centro | id, rol, centro_id, telefono |
| movimientos_inventario | Entradas/salidas/transferencias de bienes | item_id, tipo, cantidad, lote, vencimiento, envio_id |
| envios | Envios entre centros con trazabilidad | codigo, centro_origen_id, centro_destino_id, estado |
| aforo_registros | Check-in/out de personas en centros | centro_id, persona_id, tipo (entrada/salida) |
| desaparecidos | Reportes de personas buscadas por familiares | nombre, foto_url, contacto_familiar, estado |
| coincidencias | Verificacion humana de posibles matches | desaparecido_id, persona_id, verificador_id, estado |

## 2.3 Diseno de API

Supabase genera automaticamente una API REST para cada tabla. Se usan Edge Functions solo para logica compleja como generar el texto del acta de envio.

| Operacion | Metodo | Endpoint | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrar persona | POST | /rest/v1/personas | Crea registro con foto y consentimiento |
| Buscar persona | GET | /rest/v1/personas?nombre=ilike.*ana* | Busqueda parcial con filtros |
| Ver inventario | GET | /rest/v1/items_inventario?centro_id=eq.[id] | Stock actual de un centro |
| Registrar movimiento | POST | /rest/v1/movimientos_inventario | Entrada/salida actualiza stock via trigger |
| Check-in aforo | POST | /rest/v1/aforo_registros | Registra entrada de persona a centro |
| Aforo actual | GET | /rest/v1/rpc/aforo_actual?centro_id=[id] | Funcion SQL: entradas - salidas del dia |
| Resumen centros | GET | /rest/v1/rpc/resumen_centros | Para n8n: totales por centro sin PII |
| Generar acta | POST | /functions/v1/generar_acta_envio | Edge Function: texto del acta para WhatsApp |

## 2.4 Sincronizacion Offline

Estrategia: IndexedDB local + cola de sincronizacion. Sin PouchDB/CouchDB para reducir complejidad.

| Paso | Descripcion |
| --- | --- |
| 1. Escritura offline | Cada accion se guarda en IndexedDB con estado 'pendiente' |
| 2. Deteccion de conexion | Service Worker (Workbox) detecta cuando hay internet |
| 3. Sync automatico | Se procesan registros pendientes en lotes de 10 |
| 4. Confirmacion | Exito en Supabase -> estado cambia a 'sincronizado' |
| 5. Conflictos | Si existe version mas reciente en servidor -> se guarda servidor, se marca local como 'conflicto' |

Datos disponibles offline: ultimos 200 registros de personas del centro propio, inventario completo del centro, aforo actual, lista de centros.

Requieren conexion: busqueda en otros centros, dashboard global del coordinador, reportes historicos.

## 2.5 Busqueda Visual de Personas (Sin IA Automatica)

En lugar de reconocimiento facial automatico (caro, requiere GPU), se implementa verificacion humana asistida por filtros:

- Familiar reporta desaparecido: sube foto + datos (edad, sexo, municipio, ropa)

- Sistema filtra candidatos: busca personas con edad similar (+/- 10 anos), mismo sexo, misma zona geografica

- Verificador revisa: usuario con rol verificador compara visualmente hasta 20 fotos en galeria

- Confirma o descarta: si hay coincidencia, la aprueba y se notifica al familiar por WhatsApp

⚠ Privacidad: Las fotos solo son visibles para verificadores y coordinadores. Los familiares no ven las fotos directamente para evitar identificaciones erroneas sin mediacion.

## 2.6 Seguridad y Autenticacion

| Mecanismo | Implementacion |
| --- | --- |
| Autenticacion | Supabase Auth (email + contrasena). JWT expira en 8 horas |
| Autorizacion | Row Level Security (RLS) en PostgreSQL por rol y centro |
| Cifrado en transito | HTTPS/TLS 1.2+ (obligatorio en Supabase) |
| Cifrado en reposo | AES-256 (Supabase lo gestiona) |
| Contrasenas | bcrypt (Supabase Auth lo gestiona, minimo 8 caracteres) |
| Fotos | Bucket privado en Supabase Storage (URL firmada con expiracion) |
| Auditoria | Supabase registra todas las operaciones con usuario y timestamp |
| Reset de contrasena | Por email via Supabase Auth |

### Politicas RLS Clave

-- Voluntario solo ve personas de su centro
CREATE POLICY voluntario_ver_personas ON personas
  FOR SELECT USING (
    centro_registro_id = (SELECT centro_id FROM usuarios WHERE id = auth.uid())
  );

        -- Coordinador ve personas de todos los centros
CREATE POLICY coordinador_ver_todo ON personas
  FOR SELECT USING (
    (SELECT rol FROM usuarios WHERE id = auth.uid()) = 'coordinador'
  );

        -- Solo operador y coordinador pueden modificar inventario
CREATE POLICY operador_inventario ON movimientos_inventario
  FOR INSERT WITH CHECK (
    (SELECT rol FROM usuarios WHERE id = auth.uid()) IN ('operador','coordinador')
  );

## 2.7 Integraciones con n8n + Google Sheets

### Flujo 1: Reporte Nocturno a Google Sheets

| Paso | Nodo n8n | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cron Trigger | Ejecuta cada dia a las 23:00 |
| 2 | HTTP Request | GET /rest/v1/rpc/resumen_centros (Supabase) |
| 3 | Set | Formatea datos: solo totales, sin PII |
| 4 | Google Sheets | Append row en hoja 'Resumen Diario' |
| 5 | Google Sheets | Clear + write en hoja 'Aforo Actual' |

Columnas del Sheet: Fecha | Centro | Tipo | Municipio | Aforo Actual | Capacidad | % Ocupacion | Personas Hoy | Items Bajo Stock | Movimientos del Dia

### Flujo 2: Alerta WhatsApp — Stock Critico

| Paso | Nodo n8n | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Webhook | Recibe trigger de Supabase cuando stock < minimo |
| 2 | Set | Construye mensaje: 'ALERTA: [Item] en [Centro] tiene solo [X] [unidad]' |
| 3 | HTTP Request | Envia a WhatsApp Business API o CallMeBot (MVP gratuito) |

### Flujo 3: Compartir Acta de Envio (Sin n8n)

La app llama a la Edge Function generar_acta_envio -> recibe texto del acta -> abre whatsapp://send?text=ACTA... en el movil. Simple, sin backend adicional.

### Setup en VPS Existente

- n8n ya esta corriendo con Docker/Traefik: solo agregar credenciales

- Credencial 1: Supabase Service Role Key (para leer datos sin RLS)

- Credencial 2: Google Sheets OAuth2 (para escribir reportes)

- Credencial 3: WhatsApp Business API o CallMeBot token (para alertas)

- Importar 3 archivos JSON de flujos desde /n8n-flows/ del repositorio

## 2.8 Plan de Pruebas QA

### Pruebas por Historia de Usuario

| US | Caso de Prueba | Criterio de Aceptacion |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Registrar persona CON internet | Guardado en DB en <5 seg |
| US-01 | Registrar persona SIN internet (modo avion) | Guardado en IndexedDB, icono pendiente visible |
| US-01 | Sincronizar al reconectar | Registro en DB tras reconexion en <2 min |
| US-02 | Buscar por nombre parcial | Resultados en <3 seg con foto |
| US-02 | Buscar sin resultados | Mensaje claro: 'No se encontraron personas' |
| US-03 | Registrar entrada de inventario | Stock aumenta correctamente |
| US-03 | Salida que baja stock al minimo | Alerta visual aparece en app |
| US-04 | Ver dashboard de aforo | Todos los centros muestran % correcto |
| US-05 | Check-in de persona | Aforo +1, no se permite doble check-in |
| US-05 | Check-out de persona | Aforo -1, se registra hora de salida |
| US-06 | Generar y compartir acta | Texto correcto, boton WhatsApp abre app |
| US-07 | Reporte nocturno n8n | Sheet actualizado antes de las 23:05 |

### Pruebas de Seguridad

- Voluntario intenta ver personas de otro centro → error 403 (RLS)

- Usuario sin token llama a la API → error 401

- Contrasena de menos de 8 caracteres → rechazada en registro

- URL de foto con token expirado → acceso denegado

### Pruebas de Campo Offline (Protocolo de 15 minutos)

- 1. Activar modo avion en el telefono

- 2. Registrar 10 personas y 5 movimientos de inventario

- 3. Hacer 3 check-ins de aforo

- 4. Verificar que el icono muestra 'pendiente' (nube con reloj)

- 5. Desactivar modo avion

- 6. Verificar que todos los registros aparecen en Supabase en <2 minutos

## 2.9 Estimacion de Esfuerzo por Componente

| Componente | Analisis | Desarrollo | Testing | Total | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup Supabase + Auth | 4h | 8h | 4h | 22h | Backend 1 |
| Esquema DB + RLS | 4h | 12h | 8h | 34h | Backend 1 |
| Edge Functions API | 2h | 16h | 8h | 32h | Backend 2 |
| PWA Setup (React+Vite+SW) | 4h | 24h | 8h | 48h | Frontend 1 |
| Modulo Personas (reg+busqueda) | 4h | 32h | 12h | 58h | Frontend 1 |
| Modulo Inventario | 4h | 24h | 10h | 46h | Frontend 2 |
| Modulo Aforo (check-in/out) | 2h | 20h | 8h | 36h | Frontend 2 |
| Modulo Envios + Acta | 2h | 16h | 8h | 32h | Frontend 1+2 |
| Sync Offline (IndexedDB+queue) | 4h | 24h | 16h | 54h | Frontend+Backend |
| Dashboard Coordinador | 2h | 16h | 6h | 32h | Frontend 2 |
| n8n Flujos (3 flujos) | 2h | 12h | 8h | 28h | DevOps |
| Google Sheets Templates | 1h | 4h | 2h | 10h | DevOps |
| WhatsApp Integration | 2h | 8h | 4h | 18h | Backend 2 |
| QA Pruebas de campo | 4h | 0h | 40h | 44h | QA |
| Capacitacion y docs | 4h | 0h | 0h | 20h | PM |
| TOTAL MVP |  |  |  | ~514h |  |

### Plan de Sprints

| Sprint | Semanas | Entregables principales |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1-2 | Setup Supabase, esquema DB, RLS, PWA boilerplate, login funcional |
| Sprint 2 | 3-4 | Registro y busqueda de personas (offline), modulo inventario CRUD, sync basico |
| Sprint 3 | 5-6 | Aforo check-in/out, envios y acta, movimientos inventario con alertas, dashboard |
| Sprint 4 | 7-8 | Flujos n8n, pruebas de campo (3 centros piloto), bugs criticos, capacitacion, produccion |

## 2.10 Wireframes de Pantallas Principales

| Pantalla | Descripcion |
| --- | --- |
| Login | Logo HumaVE + campo email + campo contrasena + boton INGRESAR. Muestra nombre del centro asignado. |
| Menu Principal | Icono de sync (nube) en header con estado. 5 botones grandes: Personas, Buscar, Inventario, Aforo (X/Y), Envios. |
| Registro de Persona | Formulario vertical: nombre, edad, sexo (radio), municipio, condicion medica. Boton camara para foto. Casilla de consentimiento obligatoria. Boton GUARDAR con indicador offline. |
| Busqueda | Campo de texto con busqueda en tiempo real + filtros desplegables (sexo, edad, zona). Lista de resultados con miniatura de foto, nombre, centro y fecha. |
| Inventario | Lista de items con stock actual y barra de progreso (verde/rojo). Boton + para registrar movimiento. Alerta roja si stock critico. |
| Aforo | Numero grande: 45/60 personas. Barra de progreso con color semantico. Botones: REGISTRAR ENTRADA / REGISTRAR SALIDA. |
| Dashboard (Coordinador) | Tarjetas por centro con aforo y color. Contadores: personas hoy, items criticos. Botones exportar CSV y ver Sheets. |

## 2.11 Scripts SQL para Tablas Basicas

Ejecutar en el editor SQL de Supabase (Dashboard > SQL Editor):

-- Habilitar extension UUID
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS uuid-ossp;

        -- Tabla centros
CREATE TABLE centros (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  nombre TEXT NOT NULL,
  tipo TEXT CHECK (tipo IN ('refugio','hospital','clinica','acopio')),
  capacidad_max INTEGER DEFAULT 0,
  municipio TEXT, direccion TEXT, coordenadas TEXT,
  activo BOOLEAN DEFAULT true, creado_en TIMESTAMP DEFAULT now()
);

        -- Tabla personas
CREATE TABLE personas (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  nombre TEXT NOT NULL, edad_aprox INTEGER,
  sexo TEXT CHECK (sexo IN ('M','F','Otro','No especificado')),
  foto_url TEXT, notas TEXT,
  consentimiento BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
  consentimiento_ts TIMESTAMP,
  centro_registro_id UUID REFERENCES centros(id),
  registrado_por UUID REFERENCES usuarios(id),
  creado_en TIMESTAMP DEFAULT now(), activo BOOLEAN DEFAULT true
);

        -- Tabla items_inventario
CREATE TABLE items_inventario (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
  nombre TEXT NOT NULL,
  categoria TEXT CHECK (categoria IN ('alimentos','agua','medicamentos','ropa','otros')),
  unidad TEXT, stock_minimo INTEGER DEFAULT 0,
  stock_actual INTEGER DEFAULT 0,
  centro_id UUID REFERENCES centros(id),
  creado_en TIMESTAMP DEFAULT now()
);

        -- Trigger: actualizar stock al insertar movimiento
CREATE OR REPLACE FUNCTION actualizar_stock() RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  IF NEW.tipo = 'entrada' THEN
    UPDATE items_inventario SET stock_actual = stock_actual + NEW.cantidad WHERE id = NEW.item_id;
  ELSIF NEW.tipo = 'salida' THEN
    UPDATE items_inventario SET stock_actual = stock_actual - NEW.cantidad WHERE id = NEW.item_id;
  END IF; RETURN NEW;
END; $$ LANGUAGE plpgsql;

        CREATE TRIGGER trigger_stock AFTER INSERT ON movimientos_inventario
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION actualizar_stock();

        -- Funcion: aforo actual por centro
CREATE OR REPLACE FUNCTION aforo_actual(centro_id UUID)
RETURNS TABLE(aforo_actual INT, capacidad_max INT) AS $$
  SELECT (COUNT(*) FILTER (WHERE tipo='entrada') -
          COUNT(*) FILTER (WHERE tipo='salida'))::INT,
         c.capacidad_max
  FROM aforo_registros ar JOIN centros c ON c.id = ar.centro_id
  WHERE ar.centro_id = $1 AND DATE(ar.creado_en) = CURRENT_DATE
  GROUP BY c.capacidad_max;
$$ LANGUAGE SQL;

## 2.12 Formatos de Exportacion

### CSV Personas (anonimizado para Sheets)

fecha_registro,centro,municipio_origen,edad_aprox,sexo,condicion_medica
2026-06-10,Refugio Petare,Caracas,35,F,ninguna
2026-06-10,Refugio Petare,Barquisimeto,12,M,desnutricion

### JSON Resumen Centros (para n8n)

[{
  centro: Refugio Petare, tipo: refugio, municipio: Sucre,
  aforo_actual: 45, capacidad_max: 60, porcentaje_ocupacion: 75,
  personas_registradas_hoy: 12, items_bajo_stock: 2,
  movimientos_hoy: 8, fecha: 2026-06-10
}]

# PROXIMOS PASOS — PRIMERAS 48 HORAS

| Prioridad | Tarea | Responsable | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 1 | Crear cuenta Supabase y proyecto nuevo | DevOps / Backend 1 | 30 min |
| 🔴 2 | Ejecutar scripts SQL (tablas + RLS) | Backend 1 | 2h |
| 🔴 3 | Crear repo GitHub (monorepo: /app, /supabase, /n8n-flows) | DevOps | 1h |
| 🔴 4 | Configurar React + Vite + Tailwind | Frontend 1 | 2h |
| 🔴 5 | Implementar login con Supabase Auth en la app | Frontend 1 + Backend 1 | 3h |
| 🟡 6 | Definir roles y crear usuarios de prueba en Supabase | Backend 2 | 1h |
| 🟡 7 | Bocetos UI para formulario de persona y dashboard | Frontend 2 | 3h |
| 🟡 8 | Configurar Workbox para modo offline basico | Frontend 1 | 2h |
| 🟢 9 | Reunion kick-off con ONGs para validar formularios | PM | 2h |
| 🟢 10 | Credencial Google Sheets en n8n + plantilla de hoja | DevOps | 1h |

# CHECKLIST FINAL ANTES DE FIRMAR EL SCOPE

## Consistencia PRD <-> SDD

- [ ] Cada requisito funcional del PRD tiene tabla/endpoint correspondiente en el SDD

- [ ] Cada User Story tiene criterio de aceptacion y caso de prueba en el plan QA

- [ ] Los roles del PRD estan implementados en las politicas RLS del SDD

- [ ] El alcance excluido en PRD no aparece en el SDD

## Tecnico

- [ ] Scripts SQL ejecutados en entorno de prueba sin errores

- [ ] Politicas RLS verificadas para cada rol con pruebas de acceso

- [ ] Flujos n8n importados y probados con datos de ejemplo

- [ ] Service Worker configurado y probado en modo offline

- [ ] Compresion de fotos validada (<200KB por imagen en Android)

## Seguridad y Privacidad

- [ ] Casilla de consentimiento incluida y bloqueante en formulario de persona

- [ ] Fotos en bucket PRIVADO de Supabase Storage (no publico)

- [ ] Reportes a Sheets no contienen nombres, fotos ni IDs individuales

- [ ] Politica de retencion de datos (24 meses) documentada

## Operativo

- [ ] Al menos 2 coordinadores entrenados antes del piloto

- [ ] Numero de WhatsApp para alertas configurado y probado

- [ ] Plan de contingencia documentado: datos en IndexedDB si Supabase cae

- [ ] Google Sheet compartido con ONGs colaboradoras

## Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Sin internet prolongado >48h | Alto | Todos los datos criticos disponibles offline en IndexedDB |
| Fallo de Supabase Cloud | Medio | Exportar backup semanal manual a CSV en Drive |
| Baja alfabetizacion digital de voluntarios | Alto | UI ultra-simple, capacitacion presencial 1h, video tutorial de 3 min |
| Duplicados al sincronizar | Medio | Busqueda obligatoria antes de registrar + merge manual por verificador |
| Mal uso de datos personales | Alto | RLS estricto + auditoria Supabase + politica de privacidad firmada |
| WhatsApp API de pago o bloqueada | Bajo | Fallback: CallMeBot (gratis) o SMS via TextBelt |

# ESTRUCTURA DEL REPOSITORIO SUGERIDA

/
├── app/                          # PWA React + Vite
│   ├── src/
│   │   ├── pages/               # Pantallas principales
│   │   ├── components/          # Componentes UI reutilizables
│   │   ├── lib/supabase.js      # Cliente Supabase
│   │   ├── lib/syncQueue.js     # Cola de sincronizacion offline
│   │   └── lib/imageCompress.js # Compresion de fotos <200KB
│   └── public/manifest.json     # Configuracion PWA
├── supabase/
│   ├── migrations/
│   │   └── 001_initial.sql      # Esquema completo
│   └── functions/
│       └── generar_acta_envio/  # Edge Function
├── n8n-flows/
│   ├── reporte_nocturno.json    # Flujo Sheets diario
│   ├── alerta_stock.json        # Flujo WhatsApp stock
│   └── README.md
└── docs/
    ├── HumaVE_PRD_SDD.md
    └── capacitacion/
        └── guia_voluntario.md